**T.C**

**BOLU VALİLİĞİ**

**Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Müdürlüğü**

**2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KÜNYESİ**

Not: Okul bahçesini düzenleyip geliştireceğimiz, çiçekler ekip, ağaçlar dikeceğimiz, oturma alanları yapıp, süs eşyalarıyla süsleyeceğimiz bir projemiz olsun. Projeyle ilgili örnek temel şeyleri proje formuna yazıyoruz, sizler buna ekleme-çıkarma yapabilir, dileğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Burada yazılanlar sadece örnektir.

Kalın yazı ile yazılanlar bilgilendirme notlarıdır. Projenizi yazarken o kısımları yazmayınız.

|  |  |
| --- | --- |
| ADI | **Projeye özgün bir ad veriniz.**  Benim Hayalim, Benim Bahçem  Okul Bahçemizi Renklendiriyoruz |
| GEREKÇESİ | **Projeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Bu projeyi gerçekleştirme gerekçelerimiz nelerdir?**  Öğrencilerin okul bahçesinden yeteri kadar yararlanamamaları,  Okul bahçesinde yer alan taşların, dikenlerin, otların öğrenciler için tehlike oluşturması,  Yeteri kadar meyve ağaçlarının bulunmayışı,  Okul bahçesinde öğrencilerin dinlenebileceği , oturup kitap okuyabileceği, bir alan olmaması,  Okul bahçesinde sanatsal alanların bulunmayışı,  Bahçede bulunan ağaçların bakımlarının yapılmayışı,  Öğrencilerin okul bahçesine sahip çıkmamaları,  Öğrencilerin daha önce bahçe düzenlemeleriyle, çiçek ekmeyle, ağaç dikmeyle ilgili bir geçmişlerinin olmayışı,  Öğrencilerin okul çıkışlarında uğraşacak, sahiplenecek bir alanlarının olmayışı Öğrencilerin hayallerindeki bahçenin olmaması, |
| ÖZETİ | **Projenizin içeriğinden bahsediniz, neler yapacaksınız projede?**  Projeye katılım sağlayacak öğrencilerle birlikte bahçede yapılacak olan düzenlemeler belirlenecektir. Öğrencilere yetenekleri ve istekleri doğrultusunda görevler verilecektir. Öğretmen ve okul idaresiyle, velilerle, gerektiğinde Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yapılacaktır. Projede okul bahçesinde seçilen alanın temizliği yapılacaktır. Bahçede yer alan taşlar toplanacak, zararlı ot ve bitkilerin temizliği de yapılacaktır. Bahçe duvarına yapılacak çizimler için resim öğretmeni ile ortak çalışma yapılacaktır. Bahçede yer alan taşlar yürüyüş yolu, ağaç süslemesi ve oturma alanlarında kullanılacaktır. Araç lastiklerinden oturma alanları yapılıp, yağmurdan ve güneşten etkilenmemeleri için gerekli önlemler alınacaktır. Alanya’nın simgelerinden olan su kabağı ile süslemeler yapılıp, ağaçlara asılacaktır. Alanya’da yetişen avokado ve çarkıfelek gibi tropik meyveleri dikilecek ve bakımları yapılacaktır. Projede yer alan öğrencilerin isimleri ve bahçemize vereceğimiz isim olan “Cennet Bahçesi” yazısı tabelaları uygun yerlere eklenecektir. |
| AMACI VE HEDEFLERİ | **Proje ile amaçladığınız durum veya davranışlar nelerdir?**  Öğrencilerin okul bahçesine sahip çıkmalarını sağlamak,  Öğrencilerin doğayla bütünleşmelerini sağlamak,  Bahçede bir arada vakit geçirmelerini sağlamak,  Bahçede kitap okuma alışkanlıklarına destek olmak,  Kapalı alanlardan çıkıp, okulun renkli bahçesinde vakit geçirmelerini, spor yapmalarını sağlamak,  Doğa sevgisi, çevre bilinci oluşturmak,  İş birliğine dayalı çalışmanın önemini vurgulamak, |

|  |  |
| --- | --- |
| YÜRÜTECEK  KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR | 9-X sınıfı öğrencileri |
| UYGULAMA ADIMLARI | 1- Okul bahçesinin çöplerden temizlenmesi,  2- Yabani otların ve bitkilerin temizlenmesi,  3- Su kabaklarının temini ve boyanması,  4- Çeşitli süs eşyalarını temini ve tasarlanması (şişe boyama, ağaç oturaklar, taş boyama)  5- Bahçe toprağının düzenlenmesi,  6- Çit, taş ve çeşitli materyallerle yürüyüş yolu yapılması,  7- Süs eşyalarının bahçeye konulması  8- Çiçeklerin ekilmesi, ağaçların dikilmesi.  9- Tabelaların yazılıp , uygun yere konması,  10- Bahçenin bakımının ve temizliğinin yapılması |
| UYGULANACAĞI YER | **Projeyi nerede uygulayacaksınız?**  **Tek bir alan da olabilir, birden fazla alan da..**  X okulu arka bahçesi, resim sınıfı (su kabaklarının boyanması) |
| BAŞLAMA / BİTİŞ  TARİHLERİ | Kasım 2024- Haziran 2025 |
| MALİYETİ | 0- |
| ÇIKTILARI | **Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar ne olacaktır?** Öğrencilerin doğaya olan ilgilerinin artırılması,  Ekip ruhuyla çalışmanın benimsenmesi,  Akran kaynaşmasının sağlanması,  Yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesi,  Okula olan aidiyet duygularının artırılması,  Öğrencilerin hareket etmelerinin sağlanması,  Yenilikçi düşüncelerinin hayata geçirmelerinin sağlanması |
| SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | Proje yapıldıktan sonra bir alt sınıftan gelen öğrencilerle birlikte her sene revize edilerek tekrarlanacaktır. |
| RİSKLER | **Projenin başarıyla tamamlanmasını engelleyici riskler neler olabilir? Zamanda kayma,**  Pandemi nedeniyle okulların kapanması durumunda projenin zaman açısından uygulanması gecikebilecektir. Yaz aylarında sulama sistemi çalışmazsa çiçek ve ağaçlar zarar görebilir. |
| HAZIRLAYANIN ADI,  SOYADI, SINIFI, OKUL  NUMARASI, EPOSTA, TEL |  |

**T.C**

**BOLU VALİLİĞİ**

**Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Müdürlüğü**

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZAMAN | YER | PROJE FAALİYETİ |
| 13-19 Aralık  2021 | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Projede görev alacak öğrencilerin belirlenmesi, Görev dağılımın yapılması,  Su kabağı, şişe ve süs eşyalarının, boyaların temin edilmesi, |
| 20-26 Aralık  2021 | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Bahçenin temizlenmesi,  Taşların ve zararlı otların temizlenmesi |
| 27-31 Aralık  2021 | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Su kabaklarının ve süs eşyalarının boyanması |
| 3-9 Ocak 2022 | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Süs eşyalarının asılması,  Taşların boyanması, |
| 10-16 Ocak  2022 | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Çiçeklerin ekilmesi |
| 7-13 Şubat  2022 | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Ağaçların dikilmesi |
| 14-20 Şubat  2022 | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Oturakların yapılması |
| Mart, Nisan,  Mayıs | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Bahçesi | Bahçenin temizliğinin yapılması,  Çiçek ve ağaçların bakımının yapılması, sulanması, Süs eşyalarının, oturakların kontrol edilmesi |
| Haziran | …. | … |

Uygundur

…/12/2024

Emin BURUKOĞLU

Okul Müdürü